规划和自然资源公共数据产品建设

项目计划书

深圳市规划和自然资源局

2025年7月

目录

一、项目背景	1

二、立项依据	4

三、主要工作内容	4

四、费用详细预算及取费依据	7

（一）取费标准	7

（二）项目详细预算	8

五、项目质量要求或标准	10

六、项目成果及验收要求	10

（一）项目成果	10

（二）验收要求	10

七、工作详细进度	10

八、拟采购方式	11

九、项目组成员要求	11

十、其他必要的内容	12

- 一、项目背景

- （一）响应《中共中央办公厅 国务院办公厅关于深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》、自然资源部《数据要素体系建设专项行动计划》的有关要求

2024年8月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》，明确提出了深化数据要素市场化配置改革、健全交易规则和标准规范以及推动数据开放的具体要求。2024年8月26日，自然资源部发布《关于印发自然资源数字化治理能力提升专项行动计划的通知》，制定了《集约高效数字化基础设施建设专项行动计划》《数据要素体系建设专项行动计划》等五个专项行动计划。其中《数据要素体系建设专项行动计划》将聚焦自然资源数字化治理需求和“卡脖子”问题，进一步统筹构建自然资源数据要素体系，有序开展数据生产、汇聚、融合和共享,加快典型数据要素应用场景建设，严守数据安全底线，推进数据资源共建、共治、共用。深圳市作为全国数字经济的先行示范区，在推进智慧城市建设、深化数据要素市场化配置改革方面肩负重任。当前，构建一套科学、标准化的规资公共数据产品体系，是激活城市数据潜能、支撑城市精细化管理和创新驱动发展的关键。

- 本项目紧密响应国家关于加快数字经济发展、推进新型基础设施建设以及深化数据要素市场化配置改革的重大战略部署，旨在通过系统性研究，为深圳市构建高质量的时空公共数据产品体系提供理论基础和实践路径，从而有力支撑城市治理现代化和产业数字化转型。

- （二）落实市委综合改革试点授权清单事项等有关任务的重要支撑

近两年，福田区政府在数据要素流通方面重点发力，从数据供给、场景应用、政策保障、体制机制等方面加快推动数据要素高质量发展，具备较为完善的授权运营条件。为推动我局数据要素高质量发展，24年9月份，我局与福田区人民政府正式签署战略合作框架协议，将围绕数据要素市场化配置开展紧密合作，共同推进数据要素流通，释放公共数据价值。24年底，我局与区政府的合作以及探索时空数据要素市场流通纳入了市委综合改革的事项清单中，有关工作开展将接受市委的定期监督。同时，市财政局在25年6月25日印发的《深圳市数据资产全过程管理试点工作方案》，也将我局纳入试点工作中，探索开展数据授权运营工作。本项目将通过构建规资公共数据产品体系并试点，为后续落实市委综合改革试点授权清单事项中探索规资数据要素流通工作、以及推动与福田区政府的合作探索形成切实可行的产品形成路径，助力规资数据要素价值的全面释放。

- （三）释放规资公共数据价值，满足多元化数据服务需求

市规划和自然资源局代表深圳市政府统一行使全民所有自然资源资产的所有者职责以及统一行使所有国土空间的用途管制和生态保护修复职责（“两统一”职责），积累了全市规划、土地、建筑、基础地理、海洋、自然资源环境等国土空间数据资源。随着数字化转型深入推进和智慧城市建设的加速，社会各主体对规资公共数据的需求呈现出前所未有的增长态势和日益增长的多样化特征。

1.市场主体：企业在物流配送、选址规划、金融风控、供应链组织等领域，迫切需要高精度、高时效、多维度的时空数据来优化决策、提升效率、拓展业务。

2.公众需求：市民对便捷、高效的公共服务（如智能交通导航、医疗资源精准匹配、社区服务优化等）的期望日益增长，高质量的时空数据是提升公共服务体验的基础。

3.政府管理：城市规划、国土空间监测、交通管理、应急响应、环境保护等政府管理部门，需要多源异构时空数据的融合分析能力，以支持科学决策和精细化管理。

规资公共数据积累日益完善，但在赋能城市治理和赋能社会经济等多个方面仍然面临诸多挑战，主要体现在：

1.数据孤岛现象严重：各部门数据标准不一，互联互通困难，形成信息壁垒。

2.数据质量参差不齐：缺乏统一、高效的数据治理规范和流程，导致数据准确性、完整性、一致性不足，可用性和可信度大打折扣。

3.数据价值挖掘不足：公共数据未能有效转化为具有市场价值和应用潜力的产品和服务，数据要素的潜在价值未能得到充分释放。

本项目聚焦于数据价值释放的难点和痛点，通过设计建立标准化、可复用、高质量的规资公共数据产品体系，满足市场主体、公众及政府管理多方需求。同时，通过市场化运营机制，将设计分层分类的数据产品，有效覆盖政务决策、商业应用和公共服务等多个关键场景，实现数据价值的最大化，有效提升数据的共享效率、应用价值和政府服务能力。

- 二、立项依据

本项目响应《中共中央办公厅 国务院办公厅关于深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》、自然资源部《数据要素体系建设专项行动计划》关于推进数据要素体系建设、深化数据要素市场化配置的工作部署，落实市委综合改革试点任务中“与区政府建立协同合作机制，推动数据共享使用，探索时空数据要素市场流通，发挥国土空间数据对高质量发展的支撑推动作用”的任务要求，旨在通过建立标准化、高质量的时空公共数据产品体系，为数字政府建设、智慧城市发展提供基础性数据支撑，探索数据要素市场化配置改革的实践路径。

- 三、主要工作内容

本项目主要有三项工作内容：一是设计构建科学规范的时空公共数据产品体系，明确时空公共数据的分类标准、分级标准，以及多形态的数据产品（如高价值数据集、标准化的数据服务、深度分析报告、可视化仪表盘等）；二是结合与民生、产业、城市环境等密切相关的领域的需求，利用数据挖掘、机器学习等技术，对数据进行深度分析和挖掘，提高数据产品的价值和实用性，研究构建服务高价值领域的数据产品算法，开发相应的数据产品服务功能。三是形成可落地的实现路径与示范应用，通过试点产品验证数据产品的服务能力、应用成效及经济效益，试点多个具有示范效应的高价值时空公共数据产品，并形成可复制、可推广的实现路径。

### 专题一：规划和自然资源公共数据产品需求分析与体系设计

从需求端出发，通过深入调研剖析各领域对规划和自然资源公共数据的实际需求，在此基础上构建一套科学、灵活、可扩展的公共数据产品体系。本专题计划开展两个方面工作。

一是开展政府部门、企业市场需求和公众服务需求的访谈、调研和需求收集工作，基于调研结果，对不同类型时空数据的应用价值、市场需求、实现难度进行综合评估，确定数据产品开发的基础框架；

二是借鉴国内外先进经验，结合深圳市实际情况，研究和制定统一的时空公共数据分类体系和分级标准，构建“基础数据层-主题数据层-应用产品层”三级数据产品体系架构，明确各层级之间的关系和数据流转逻辑。

### 专题二：规划和自然资源公共数据服务产品研发

在规划和自然资源公共数据服务产品研发领域，重点推动政府时空数据管理部门从"数据管理者"向"数据服务提供者"的战略转型。通过建立时空数据治理流程与技术标准，制定涵盖采集、清洗及质量评估的本地化规范，构建多维度数据产品服务算法体系，有效提升时空公共数据应用效率，同时积极探索数据服务化路径。本专题计划开展两个方面工作：

一是从重点领域需求出发，提炼数据服务算法，建立专题数据服务能力，形成一系列的公共数据产品算法库，推动数据要素从管理向服务升级；

二是构建市场化数据产品孵化机制，联合专业二级服务商开发集成化增值服务，形成政府主导、市场参与的数据生态，提供标准化数据接口和定制化数据服务产品，最终实现政府时空数据价值的全面释放，为数字经济发展和智慧城市建设提供有力支撑。

### 专题三：规划和自然资源公共数据产品试点与应用验证

通过实际试点项目，验证前述研究成果的有效性，并形成可推广的示范应用，为数据产品的规模化应用奠定基础。重点开展两个方面的工作。

一是优先选取公共空间运营、低效空间治理、生态安全应急、低空经济发展等与民生、产业、城市环境等密切相关的领域作为试点。结合前期的需求分析和产品体系设计，应用并验证不少于4个数据产品，利用数据挖掘、机器学习等技术，对数据进行深度分析和挖掘，提高数据产品的价值和实用性，并对开发的数据产品进行测试和验证，确保产品的质量和稳定性。

二是研究公共数据产品的试点探索的发布与评估路径。通过CIM平台、深圳市公共数据开放平台或专门的试点数据服务平台发布试点数据产品，邀请目标用户（如政府部门、企业、科研机构）进行试用，收集用户反馈，并对数据产品的服务能力、应用成效、用户满意度、潜在经济价值进行量化评估。

- 四、费用详细预算及取费依据

# （一）取费标准

依据《深圳市规划和自然资源局 深圳市海洋发展局项目预算标准（2025试用版）》，参照“国土资源调查专题类”计费标准。

- 项目详细预算

| 序号 | 内容 | 计费标准 | 取费（万） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划和自然资源公共数据产品需求分析与体系设计 | 参照《深圳市规划和自然资源局 深圳市海洋发展局项目预算标准（2025试用版）》中“2.7国土资源调查专题类”标准进行取费，属于“软科学研究”，取困难类别I级。此项工作费用为10万。 | 10 |
| 2 | 规划和自然资源公共数据服务产品研发 | 参照《深圳市规划和自然资源局 深圳市海洋发展局项目预算标准（2025试用版）》中“2.7国土资源调查专题类”标准进行取费，按照“应用技术研究”I类标准，取费15万元。 | 15 |
| 3 | 规划和自然资源公共数据产品试点与应用验证 | 参照《深圳市规划和自然资源局 深圳市海洋发展局项目预算标准（2025试用版）》中“2.7国土资源调查专题类”标准进行取费，按照“应用技术研究”II类标准，取费30万元。 | 30 |
| 总计 |  |  | 55 |

- 根据上表计算，本项目预算为55万元，最终费用以财政局下达批复为准。

- 五、项目质量要求或标准

- 本项目需严格遵循国家及行业相关标准规范，确保各专题研究内容的系统性、科学性与前瞻性，研究成果需具备理论深度和实践指导价值，最终形成可落地的项目成果，为深圳规划和自然资源、海洋治理数智化转型提供支撑。

- 六、项目成果及验收要求

# （一）项目成果

项目预期包含3项成果：

1.规划和自然资源公共数据产品体系设计报告，WPS、PDF格式；

2.不少于4个公共数据服务产品成果，本地化部署服务或数据API格式；

3.规划和自然资源公共数据产品试点与应用验证报告，WPS、PDF格式；

# （二）验收要求

项目成果须通过深圳市规划和自然资源局专题会验收。

- 七、工作详细进度

本项目自合同签订后正式启动，在12个月内完成全部研究工作。各阶段主要的工作内容具体包括：

| 序号 | 工作阶段 | 完成内容 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期准备 | 包括确定项目工作目标、明确工作内容、制定工作方案和技术路线等工作。 | 合同签订 第1个月 |
| 2 | 需求分析与体系设计阶段 | 剖析各领域对时空数据的实际需求，构建一套科学、灵活、可扩展的时空公共数据产品体系。 | 合同签订 第2-3个月 |
| 3 | 公共数据服务产品开发阶段 | 提炼数据服务算法，标准化数据接口和定制化数据服务产品 | 合同签订 第4-6个月 |
| 5 | 产品试点与应用阶段 | 选取试点应用不少于4个数据产品，建立发布与评估路径，并总结应用推广与经验。 | 合同签订第7-9个月 |
| 6 | 项目结题阶段 | 征求相关部门意见，对项目成果进行进一步完善，待修改完善后报项目主管部门审查。 | 合同签订 第10-12个月 |

- 八、拟采购方式

本项目采用公开招标方式采购。

- 九、项目组成员要求

- 项目负责人：

1.项目负责人具有城乡规划、地理信息系统、数据科学或公共管理相关专业之一的硕士研究生或以上学历；

2.具有城乡规划、地理信息系统、数据科学或公共管理相关专业正高级工程师职称；

3.有不少于3项时空数据治理、应用类型项目经验。

- 项目成员：

1.组建不少于5 人的服务团队（不含项目负责人）；

2.提供不少于2人的城乡规划、地理信息系统、数据科学或公共管理等相关专业的硕士研究生或以上学历的团队成员;

3.提供不少于3人的城乡规划、地理信息系统、数据科学或公共管理相关专业副高级工程师或以上职称的团队成员。

- 十、其他必要的内容

无